DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta para CAPSTONE

ATEDA - Sistema de alerta escolar para la identificación temprana de estudiantes con posibles dificultades de aprendizaje

Revisión: 02

03/10/2026

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Visión del proyecto	4

4.1	Breve descripción del proyecto	4

4.2	Vincular el proyecto al perfil de egreso	4

4.3	Vincular el proyecto a las aspiraciones personales	4

5	Producto Mínimo Viable	5

5.1	Relato del PMV	5

5.2	Story Board del PMV	5

6	Épicas	6

6.1	Épica 001	6

6.1.1	Definición	6

6.1.2	Criterios de Aceptación	6

6.2	Épica 002	6

6.2.1	Definición	6

6.2.2	Criterios de Aceptación	6

7	Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning	7

7.1	Dimensionamiento Épicas	7

7.2	Distribución en las semanas	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-10-2026 | 02 | Benjamin Tapia | Segunda modificación del producto mínimo viable y épicas |

Documento validado por las partes en fecha: 03-10-2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Benjamin Tapia Vergara | Jefe de Proyecto |
| Benjamin Tapia Vergara | Product Owner |
| Benjamin Tapia Vergara | Analista de Requisitos / Analista Funcional |
| Benjamin Tapia Vergara | Arquitecto de Software |
| Benjamin Tapia Vergara | Diseñador de base de datos |
| Benjamin Tapia Vergara | Diseñador UX/UI |
| Benjamin Tapia Vergara | Desarrollador Frontend |
| Benjamin Tapia Vergara | Desarrollador Backend |
| Benjamin Tapia Vergara | QA / Tester |
| Benjamin Tapia Vergara | Desarrollador de IA |
| Benjamin Tapia Vergara | Responsable de Control de Versiones |
| Benjamin Tapia Vergara | Documentador técnico |

# Visión del proyecto

## Breve descripción del proyecto

ATEDA – Sistema de alerta temprana para la identificación de estudiantes con posibles dificultades de aprendizaje es una aplicación web orientada al contexto escolar, cuyo propósito es centralizar y analizar información relevante de los estudiantes para detectar variaciones que puedan requerir atención o seguimiento profesional.

La iniciativa considera diferentes fuentes de información, entre ellas asistencia, calificaciones y evaluaciones, observaciones docentes, antecedentes académicos e informes asociados al estudiante. A partir del análisis conjunto de estos datos, genera alertas preventivas clasificadas según su nivel de atención uy proporciona información que permita comprender los antecedentes que dieron origen a cada alerta.

El sistema está dirigido principalmente a profesionales del área psicopedagógica, además de docentes, UTP y dirección, quienes dispondrán de distintos niveles de acceso según su rol.

ATEDA funciona como una herramienta de apoyo para la detección temprana y el seguimiento de estudiantes. No realiza diagnósticos médicos, psicológicos ni psicopedagógicos, siendo la evaluación e interpretación profesional responsabilidad de los especialistas correspondientes

## Vincular el proyecto al perfil de egreso

El programa se relaciona directamente con las competencias adquiridas durante los cuatro años de carrera, ya que requiere abordar distintas etapas del ciclo de desarrollo de una solución informática.

Durante el proyecto se aplican competencias vinculadas con levantamiento y análisis de requisitos, modelamiento de procesos y datos, diseño de bases de datos, arquitectura de software, desarrollo Frontend y Backend, diseño de interfaces, control de versiones, pruebas de software, documentación y gestión de proyectos.

Adicionalmente, incorpora el estudio e integración de un componente basado en modelos de lenguaje (LLM), utilizado como apoyo para interpretar información y generar explicaciones asociados a las alertas detectadas.

Debido a la sensibilidad de la información educacional y personal involucrada, durante esta etapa académica el sistema será desarrollado y probado utilizando datos ficticios, sin ser implementando directamente en un establecimiento educacional real.

## Vincular el proyecto a las aspiraciones personales

Mis mas grandes aspiraciones se relacionan con el mundo de la ciencia, el ensayo y error hasta encontrar respuestas satisfactorias es algo que me apasiona. Por otro lado, la educación y las actividades docentes son un proyecto de vida que seguiré una vez consolidado mi profesionalismo.

El desarrollo del capstone representa una gran oportunidad de integrar mis conocimientos según mi propia perspectiva,

# Producto Mínimo Viable

## Relato del PMV

- Inicio de sesión

El usuario autorizado ingresa a ATEDA utilizando sus credenciales. El sistema identifica su rol y habilita las funcionalidades correspondientes.

- Inicio y visualización general

Al ingresar, el usuario accede a la vista inicio, donde puede visualizar un resumen del estado de los estudiantes, alertas existentes y seguimientos activos.

- Consulta de estudiantes

El usuario puede acceder al listado de estudiantes y utilizar filtros para localizar estudiantes según criterios como curso, estado de alerta u otros atributos disponibles.

- Consulta de la ficha del estudiante

Al seleccionar un estudiante, el sistema presenta su ficha individual con información académica, asistencia, observaciones, antecedentes e información histórica relevante

- Detección y visualización de alertas

La aplicación analiza los indicadores disponibles y, cuando identifica variaciones relevantes, genera una alerta preventiva. La alerta presenta su nivel, los indicadores involucrados y una explicación que permita comprender los antecedentes considerados para su generación.

- Revisión profesional

El profesional revisa la alerta junto con los antecedentes disponibles en la ficha del estudiante y determina las acciones que correspondan

- Seguimiento

Los estudiantes que requieren seguimiento permanecen registrados en el módulo correspondiente. El profesional puede registrar acciones, observaciones, avances y cambios en el estado de la alerta

- Actualización

A medida que se incorporan nuevos antecedentes, el sistema mantiene actualizado el estado del estudiante y permite continuar su seguimiento hasta que profesionalmente se determine que el caso puede ser cerrado

- Cierre de sesión

Una vez finalizadas sus actividades, el usuario puede cerrar su sesión de forma segura

## Story Board del PMV

[Utilizando la técnica del Story Board resumir el relato del punto anterior]

# Épicas

## Épica 001: Gestión de accesos y usuarios

### Definición

Como usuario autorizado, quiero acceder a ATEDA mediante credenciales y disponer de las funcionalidades correspondientes a mi rol, para utilizar el sistema de manera controlada y segura.

6.1.1 Criterios de AceptaciónCriterio 1: El sistema permite iniciar sesión mediante credenciales válidas.

- Criterio 2: El sistema identifica el rol asociado al usuario autenticado.

- Criterio 3: El acceso a funcionalidades e información se encuentra restringido de acuerdo con el rol del usuario.

- Criterio 4: Un administrador puede crear y gestionar las cuentas de usuario.

- Criterio 5: El sistema no permite el autorregistro público de usuarios.

- Criterio 6: El usuario puede cerrar su sesión de forma segura.

## Épica 002: Gestión de estudiantes e información escolar

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar y registrar la información relevante de los estudiantes, para disponer de sus antecedentes académicos y escolares de manera centralizada y facilitar su revisión y análisis.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: El profesional puede consultar el listado de estudiantes registrados.

- Criterio 2: El listado permite aplicar filtros para facilitar la búsqueda de estudiantes.

- Criterio 3: El profesional puede acceder a la ficha individual de un estudiante.

- Criterio 4: La ficha presenta información de identificación y antecedentes relevantes del estudiante.

- Criterio 5: El sistema permite consultar información de asistencia, calificaciones y evaluaciones.

- Criterio 6: El sistema permite consultar y registrar observaciones docentes.

- Criterio 7: El sistema permite consultar antecedentes, informes y documentos asociados al estudiante.

- Criterio 8: La información mantiene su relación con el estudiante correspondiente y su historial.

## Épicas 003: Análisis de información e indicadores

### Definición

Como profesional autorizado, quiero que ATEDA analice la información disponible del estudiante y genere indicadores comprensibles para identificar variaciones y señales relevantes en su trayectoria escolar.

### Criterios de aceptación

- Criterio 1: El sistema debe procesar los datos estructurados necesarios para obtener indicadores.

- Criterio 2: El sistema debe analizar la evaluación temporal de los datos cuando el indicador lo requiera.

- Criterio 3: El sistema debe obtener indicadores derivados de calificaciones y evaluaciones.

- Criterio 4: El sistema debe obtener indicadores derivados de asistencia.

- Criterio 5: El sistema debe poder analizar información cualitativa proveniente de observaciones, informes y seguimientos cuando corresponda.

- Criterio 6: El componente LLM debe utilizarse para extraer o estructurar información textual, sin emitir diagnósticos.

- Criterio 7: El texto original utilizado en el análisis debe conservarse para mantener trazabilidad.

- Criterio 8: Los indicadores obtenidos deben estar asociados al estudiante y a la información que los sustenta.

- Criterio 9: Cuando la información disponible sea insuficiente, el sistema no debe inventar antecedentes o conclusiones.

## Épica 004: Gestión de alertas preventivas

### Definición

Como profesional autorizado, quiero visualizar y comprender las alertas preventivas generadas por ATEDA para identificar oportunamente estudiantes que requieren revisión o seguimiento profesional.

6.4.2 Criterios de aceptación

- Criterio 1: El sistema debe generar alertas a partir de indicadores y reglas previamente definidas.

- Criterio 2: Cada alerta debe estar asociada a un estudiante.

- Criterio 3: Cada alerta debe registrar su nivel y fecha.

- Criterio 4: ATEDA debe utilizar los niveles Azul, Amarillo, Naranjo y Rojo.

- Criterio 5: El sistema debe permitir distinguir las alertas según su estado cuando corresponda.

- Criterio 6: El profesional debe poder consultar los indicadores relacionados con alerta.

- Criterio 7: El sistema debe proporcionar una explicación comprensible sobre los antecedentes que participaron en su generación.

- Criterio 8: La alerta no debe presentarse como un diagnóstico.

- Criterio 9: Los cambios de nivel deben mantener trazabilidad histórica.

- Criterio 10: El profesional debe poder acceder desde la alerta a la información necesaria del estudiante.

## Épica 005: Seguimiento de estudiantes

### Definición

Como profesional autorizado, quiero registrar y consultar el seguimiento de un estudiante para documentar las acciones realizadas, evaluar su evolución y mantener la continuidad del proceso de apoyo.

### Criterios de aceptación

- Criterio 1: El profesional debe poder registrar un seguimiento asociado al estudiante.

- Criterio 2: Cada seguimiento debe registrar fecha y responsable.

- Criterio 3: El profesional debe poder describir las acciones realizadas.

- Criterio 4: El profesional debe poder registrar observaciones sobre la evolución del estudiante.

- Criterio 5: Para enviar un seguimiento debe seleccionarse obligatoriamente un resultado.

- Criterio 6: La clasificación debe contemplar inicialmente: situación controlada, mejora parcial, sin cambios, empeoramiento e información insuficiente.

- Criterio 7: El resultado seleccionado por el profesional debe conservarse como dato estructurado.

- Criterio 8: El resultado seleccionado por el profesional debe conservarse como dato estructurado.

- Criterio 9: Los textos de seguimiento pueden ser procesados por el componente LLM para extraer información relevante.

- Criterio 10: El LLM no debe reemplazar ni modificar la clasificación realizada por el profesional.

- Criterio 11: Los registros anteriores deben mantenerse disponibles para consultar la evolución del estudiante.

- Criterio 12: El seguimiento debe conservarse independientemente de posteriores cambios en el nivel de alerta.

# Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning

## Dimensionamiento Épicas

| Épica | Nombre | Tamaño en PF |
| --- | --- | --- |
| 001 | Gestión de acceso y usuarios | 8 |
| 002 | Gestión de estudiantes e información escolar | 21 |
| 003 | Análisis de información e indicadores | 34 |
| 004 | Gestión de alertas preventivas | 21 |
| 005 | Seguimiento de estudiantes | 13 |
|  | Total | 97 |

## Distribución en las semanas

| Épica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica 001 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Épica 002 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |