DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

ATEDA – Sistema de alerta temprana para identificar estudiantes con posibles dificultades del aprendizaje

Revisión: 01

04/10/2026

Definition of Done

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Historias de Usuario	4

4.1	Historia 001	4

4.1.1	Definición	4

4.1.2	Criterios de Aceptación	4

4.2	Historia 002	4

4.2.1	Definición	4

4.2.2	Criterios de Aceptación	4

5	Backlog	5

5.1	Historias con su peso relativo	5

5.2	Backlog priorizado	5

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 04-10-2026 | 01 | Benjamin Tapia | Primera modificación de historias del proyecto. |

Documento validado por las partes en fecha: 04-10-2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Benjamin Tapia Vergara | Jefe de Proyecto |
| Benjamin Tapia Vergara | Product Owner |
| Benjamin Tapia Vergara | Analista de Requisitos / Analista Funcional |
| Benjamin Tapia Vergara | Arquitecto de Software |
| Benjamin Tapia Vergara | Diseñador de base de datos |
| Benjamin Tapia Vergara | Diseñador UX/UI |
| Benjamin Tapia Vergara | Desarrollador Frontend |
| Benjamin Tapia Vergara | Desarrollador Backend |
| Benjamin Tapia Vergara | QA / Tester |
| Benjamin Tapia Vergara | Desarrollador de IA |
| Benjamin Tapia Vergara | Responsable de Control de Versiones |
| Benjamin Tapia Vergara | Documentador técnico |

# Historias de Usuario

El presente documento establece las condiciones de finalización de las historias de usuario correspondientes al proyecto ATEDA, considerando requisitos funcionales, técnicos, de seguridad, documentación y validación. Una historia de usuario se considerará terminada cuando cumpla tanto los criterios de negocio como los criterios técnicos definidos, y su funcionamiento haya sido comprobado.

## Historia 001 – Iniciar sesión

### Definición

Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión mediante mis credenciales para acceder a las funcionalidades de ATEDA correspondientes a mi rol.

### DoD de Negocio

- El sistema permite iniciar sesión con credenciales válidas.

- El sistema rechaza las credenciales incorrectas.

- El sistema identifica el rol del usuario autenticado.

- El usuario solamente puede acceder a las funcionalidades autorizadas para su rol.

- Los mensajes de error no revelan información sensible.

### DoD Técnico

- La autenticación está implementada en el Backend.

- Las contraseñas se almacenan mediante un mecanismo de hash seguro.

- La validación de credenciales y los permisos se comprueban en el servidor.

- La sesión se gestiona de forma segura.

- Se han probado accesos válidos, inválidos y no autorizados.

- El código está documentado y versionado en GitHub.

## Historia 002 – Gestionar usuarios

### Definición

Como administrador, quiero crear y gestionar cuentas de usuario para controlar quién puede acceder a ATEDA y qué rol posee dentro del sistema.

### DoD de Negocio

- El administrador puede crear cuentas.

- Puede modificar los datos permitidos.

- Puede deshabilitar cuentas.

- Cada cuenta tiene un rol asignado.

- No existe autorregistro público.

- Los usuarios sin permisos administrativos no pueden gestionar cuentas.

### DoD Técnico

- Las cuentas y roles se almacenan correctamente en PostgreSQL.

- Las operaciones de creación, modificación y habilitación están implementadas.

- Se valida la información ingresada.

- Se controla el acceso a las operaciones administrativas desde el Backend.

- Se prueban operaciones válidas, inválidas y sin autorización.

- Los cambios están documentados y versionados en GitHub

## Historia 003 – Cerrar sesión

### Definición

Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión para finalizar de forma segura mi acceso a ATEDA.

### DoD de Negocio

- El usuario puede cerrar su sesión

- La sesión deja de ser válida

- Las funciones protegidas requieren una nueva autenticación.

### DoD Técnico

- Se implementa la invalidación de la sesión o credenciales temporales según el mecanismo utilizado.

- Se impide reutilizar una sesión invalidada.

- Se verifica que las rutas protegidas rehacen solicitudes posteriores al cierre.

- El código está probado y versionado.

## Historia 004 – Consultar estudiantes

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar el listado de estudiantes para identificar y acceder a los estudiantes registrados en ATEDA.

### DoD de Negocio

- El sistema presenta los estudiantes registrados.

- Cada registro muestra identificación y curso.

- El profesional puede seleccionar un estudiante.

- La selección permite acceder a su ficha

### DoD Técnico

- Se implementa la consulta de estudiante desde PostgreSQL.

- El Backend aplica los permisos correspondientes.

- El Frontend presenta correctamente los registros.

- Se prueba el funcionamiento con múltiples estudiantes y con listados vacíos.

- El código queda documentado y versionado.

## Historia 005 – Filtrar estudiantes

### Definición

Como profesional autorizado, quiero filtrar el listado de estudiante para localizar rápidamente aquellos que cumplen determinados criterios.

### DoD de Negocio

- El listado permite filtrar por curso.

- Permite filtrar por nivel de alerta.

- Permite filtrar por indicadores disponibles.

- Permite restablecer los filtros.

- Los filtros no modifican los registros originales.

### DoD Técnico

- Los filtros están implementados en la interfaz y en las consultas correspondientes.

- Se comprueba el funcionamiento de filtros individuales y combinados.

- Se manejan correctamente los resultados vacíos.

- Se verifica que las consultas no expongan estudiantes fuera del ámbito autorizado.

- El código está versionado.

## Historia 006 – Consultar ficha del estudiante

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar la ficha individual de un estudiante para revisar de manera centralizada su información y situación dentro de ATEDA.

### DoD de Negocio

- La ficha presenta los datos de identificación.

- Permite consultar antecedentes escolares.

- Presenta el nivel de alerta vigente.

- Muestra indicadores disponibles.

- Permite acceder a observaciones, documentos e historial.

- Permite acceder al seguimiento cuando corresponda

### DoD Técnico

- La ficha recupera información asociada al estudiante seleccionado.

- Las relaciones entre las entidades están correctamente Implementadas.

- Se evita mezclar registros pertenecientes a distintos estudiantes.

- Se comprueba el comportamiento cuando faltan antecedentes.

- Se aplican permisos de acceso a información sensible.

- La interfaz y las consultas están probadas y versionadas.

## Historia 007 – Consultar información académica

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar las calificaciones y evaluaciones de un estudiante para conocer su trayectoria académica y utilizarla como antecedente para su revisión.

### DoD de Negocio

- Se muestran las calificaciones registradas.

- Cada calificación conserva su asignatura.

- Se identifica la evaluación y el período académico

- Se presenta la fecha correspondiente.

- Cuando existe asociación con OA, esta puede consultarse.

### DoD Técnico

- Las entidades y relaciones académicas están documentadas.

- Las consultas recuperan únicamente los registros correspondientes al estudiante.

- Se conserva la integridad de calificaciones, evaluaciones y asignaturas.

- La asociación con OA admite múltiples objetivos y su ausencia cuando corresponda.

- Se prueban registros con y sin asociación curricular.

- El código y modelo de datos están versionados.

## Historia 008 – Consultar asistencia

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar la asistencia de un estudiante para conocer su nivel y evolución de asistencia escolar.

### DoD de Negocio

- Se presentan los registros de asistencia.

- Cada registro conserva su fecha.

- Se muestra el porcentaje calculado cuando existen datos suficientes.

- El profesional puede consultar su evolución temporal.

### DoD Técnico

- Los registros se almacenan y relacionan correctamente con el estudiante.

- El porcentaje se calcula mediante una fórmula documentada.

- Se manejan correctamente períodos sin registros suficientes.

- Se comprueban los cálculos mediante casos de prueba.

- La implementación está documentada y versionada.

## Historia 009 – Registrar observación docente

### Definición

Como docente autorizado, quiero registrar observaciones sobre un estudiante para incorporar información cualitativa relevante de su desempeño y comportamiento escolar.

### DoD de Negocio

- El docente puede ingresar una observación.

- La observación queda asociada al estudiante.

- Se conserva su fecha y autor.

- El texto original puede consultarse posteriormente.

- Los usuarios no autorizados no pueden registrar observaciones.

### DoD Técnico

- El formulario valida los campos obligatorios.

- La observación se almacena correctamente en PostgreSQL.

- La autoría se obtiene del usuario autenticado.

- Se comprueba que el texto original no se altere durante el almacenamiento.

- Se prueban entradas válidas, inválidas y accesos no autorizados.

- El código está versionado.

## Historia 010 – Gestionar informes y documentos

### Definición

Como profesional autorizado, quiero registrar y consultar informes y documentos asociados a un estudiante para incorporar antecedentes relevantes a su historial y análisis.

### DoD de Negocio

- El profesional puede incorporar documentos autorizados.

- Los documentos quedan asociados al estudiante.

- Se registra el tipo de documento.

- Se conserva fecha, procedencia y responsable cuando corresponda.

- Los documentos originales pueden consultarse según los permisos establecidos.

### DoD Técnico

- Se implementa el registro y almacenamiento de documentos.

- Se validan los formatos y tamaños admitidos.

- Los metadatos se almacenan correctamente.

- Los archivos se protegen mediante controles de acceso.

- Se prueban archivos válidos, inválidos y acceso no autorizados.

- Se documenta y versiona la implementación

## Historia 011 – Consultar indicadores del estudiante

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar los indicadores obtenidos por ATEDA para identificar variaciones y señales relevantes en la trayectoria del estudiante.

### DoD de Negocio

- Se presentan los indicadores disponibles.

- Los indicadores se calculan utilizando los datos correspondientes.

- Se incluyen indicadores académicos y de asistencia.

- Se consideran variaciones temporales cuando corresponde.

- El profesional puede identificar las fuentes que sustentan los resultados.

### DoD Técnico

- Las fórmulas y reglas de cálculo están documentadas.

- Los indicadores están implementados y asociados al estudiante.

- Se definen y manejan los casos de información insuficiente.

- Se comprueban los resultados con datos ficticios y resultados esperados.

- Se conserva la trazabilidad de los datos utilizados.

- Los cálculos y pruebas están versionados.

## Historia 012 – Analizar información cualitativa

### Definición

Como profesional autorizado, quiero que ATEDA analice la información cualitativa registrada sobre un estudiante para identificar señales y antecedentes relevantes contenidos en textos escolares.

### DoD de Negocio

- El sistema puede analizar observaciones docentes.

- Puede procesar textos provenientes de informes y documentos compatibles.

- El análisis utiliza categorías previamente definidas.

- Se conserva el contenido original.

- Los resultados mantienen referencia a su fuente.

- El sistema no emite diagnósticos ni inventa antecedentes.

### DoD Técnico

- El componente LLM está integrado con el Backend.

- Los prompts y esquemas de extracción están documentados.

- La salida del LLM se valida antes de utilizarse.

- Se comprueba el comportamiento ante respuestas incorrectas, incompletas o insuficientes.

## Historia 013 – Consultar alertas

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar las alertas preventivas generadas por ATEDA para identificar estudiantes que requieren revisión o seguimiento profesional.

### DoD de Negocio

- El sistema genera alertas mediante reglas e indicadores definidos.

- Cada alerta identifica al estudiante.

- Se muestra la fecha y el nivel correspondiente.

- El usuario puede acceder a la ficha del estudiante.

- Se distinguen las alertas nuevas y persistentes cuando corresponde.

### DoD Técnico

- El motor de reglas está implementado.

- Las reglas y condiciones de generación están documentadas.

- Las alertas se almacenan correctamente.

- Se prueban casos que generan y que no generan alertas.

- Se comprueba que no se creen duplicados indebidos.

- El código está documentado y versionado.

## Historia 014 – Consultar nivel de alerta

### Definición

Como profesional autorizado, quiero identificar claramente el nivel de una alerta para priorizar la revisión y seguimiento de los estudiantes.

### DoD de Negocio

- Se utilizan los niveles Azul, Amarillo, Naranja y Rojo.

- El nivel se determina mediante reglas establecidas.

- El nivel vigente se presenta claramente.

- Se conserva el historial de cambios.

- Los niveles no se presentan como diagnósticos.

### DoD Técnico

- Los niveles y sus condiciones están documentados.

- Se implementa la clasificación mediante reglas deterministas.

- Se comprueban los cambios y la persistencia de niveles.

- Se conserva el historial de modificaciones.

- Se pruebas casos límite de los umbrales definidos.

- El código está versionado.

## Historia 015 – Consultar explicación de alerta

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar la explicación de una alerta para comprender qué indicadores y antecedentes participaron en su generación.

### DoD de Negocio

- La explicación identifica los indicadores involucrados.

- Incluye antecedentes relevantes disponibles.

- Permite reconocer las fuentes utilizadas.

- Presenta información comprensible.

- No contiene diagnósticos ni antecedentes inventados.

### DoD Técnico

- La explicación se genera utilizando indicadores y antecedentes identificables.

- El componente LLM no modifica el nivel determinado por el motor de reglas.

- Se valida la consistencia de la explicación con los datos disponibles.

- Se comprueba el comportamiento ante información insuficiente.

- Se realizan pruebas con diferentes combinaciones de indicadores.

- Los prompts, validaciones y pruebas están documentados y versionados.

## Historia 016 – Registrar seguimiento

### Definición

Como profesional autorizado, quiero registrar un seguimiento de un estudiante para documentar las acciones realizadas y su evolución durante el proceso de apoyo.

### DoD de Negocio

- El profesional puede registrar acciones realizadas.

- Puede registrar observaciones sobre la evolución.

- El seguimiento queda asociado al estudiante.

- Se conserva fecha y responsable.

- Los registros anteriores permaneces disponibles.

### DoD Técnico

- El formulario y las validaciones están implementados.

- El seguimiento se almacena correctamente.

- Se registra el usuario responsable.

- Se comprueba la integridad de las relaciones con el estudiante.

- Se prueban registros válidos e inválidos.

- La implementación está documentada y versionada.

## Historia 017 – Clasificar resultado del seguimiento

### Definición

Como profesional autorizado, quiero clasificar el resultado observado al registrar un seguimiento para dejar constancia estructurada de la evolución del estudiante.

### DoD de Negocio

- La selección del resultado es obligatoria.

- El profesional puede elegir entre las categorías definidas.

- La clasificación queda asociada al seguimiento.

- El LLM no reemplaza la selección profesional.

- La selección no modifica directamente el color de alerta.

### DoD Técnico

- Las categorías están implementadas como valores controlados.

- El Backend rechaza registros sin resultado.

- La clasificación se almacena correctamente.

- El motor de alertas mantiene independencia respecto de la selección manual.

- Se prueban todas las opciones y el caso sin selección

- El código está documentado y versionado.

## Historia 018 – Consultar historial y evolución

### Definición

Como profesional autorizado, quiero consultar el historial de alertas y seguimientos de un estudiante para comprender su evolución y las acciones realizadas a lo largo del tiempo.

### DoD de Negocio

- Se pueden consultar seguimientos anteriores.

- Se presentan fechas y responsables.

- Se conservan los cambios históricos de alerta.

- La disminución de una alerta no elimina su historial.

- El profesional puede revisar cronológicamente la evolución

- La consulta respeta los permisos del usuario.

### DoD Técnico

- Los registros históricos se almacenan de forma persistente.

- Las consultas recuperan la información en orden cronológico.

- Los cambios de nivel conservan su trazabilidad.

- Se aplican permisos de acceso.

- Se pruebas casos con y sin historial.

- El código y las pruebas están documentados y versionados.