Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Benjamin Ignacio Tapia Vergara |
| --- | --- |
| Rut | 19.407.867-6 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | ATEDA: Sistema de alerta temprana para la identificación de estudiantes con posibles dificultades del aprendizaje. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Modelamiento de base de datos, gestión de proyectos informáticos, programación web, diseño software de escritorio, arquitectura de software. |
| Competencias | Diseño y construcción de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Diseño y modelamiento de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. Planificación de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. Diseño pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Escogí este tema a partir de una experiencia personal. Durante el transcurso de mi carrera, mi hijo fue diagnosticado con Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) luego de enfrentar diferentes situaciones y dificultades en el contexto escolar y familiar. Esta experiencia me motivó a investigar sobre los trastornos del neurodesarrollo y los desafíos que traen consigo. Además, mi pareja es psicopedagoga, lo que me permitió conocer nuevos conceptos, procedimientos y necesidades propias de su área profesional. El desarrollo de ATEDA requiere aplicar conocimientos asociados a distintas etapas del ciclo de vida de una solución tecnológica. El proyecto contempla el levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, construcción de una aplicación web, modelamiento y procesamiento de datos, implementación de medidas de seguridad, ejecución de pruebas y gestión del proyecto. También permite explorar el uso del análisis de datos para reconocer patrones y transformar registros escolares en información que pueda apoyar la toma de decisiones. La situación que busca abordar ATEDA se encuentra en el sistema escolar, entre primer nivel de transición hasta cuarto año de enseñanza media. El tiempo que puede transcurrir entre la aparición de los primeros indicadores y la identificación de una posible dificultad de aprendizaje. Una baja en las calificaciones, una observación docente o una variación en la asistencia pueden parecer hechos aislados, pero su acumulación o combinación podría indicar que un estudiante necesita una revisión Su aplicación no se limita a una ubicación territorial, dependencia administrativa o condición socioeconómica determinada, debido a que las posibles dificultades de aprendizaje pueden presentarse en estudiantes de distintos contextos educativos. Los establecimientos educacionales poseen características, recursos y estructuras organizacionales diferentes. Algunos cuentan con Programa de Integración Escolar (PIE), equipos multidisciplinarios y recursos especializados, mientras que otros disponen de una cantidad más limitada de profesionales de apoyo. Por esta razón, ATEDA se plantea principalmente como una herramienta para psicopedagogos y psicopedagogas, independientemente de la estructura particular del establecimiento en el que desarrollen su labor. Si bien la situación afecta directamente a los estudiantes, el cuadro completo está conformado por sus apoderados, docentes, psicopedagogos, dirección y UTP. EL aporte de valor de ATEDA será procesar información escolar y generar alertas que permitan priorizar y revisar oportunamente los casos. El sistema no realizará diagnósticos ni reemplazará al profesional, sino que funcionará como una herramienta preventiva de apoyo para la detección y el seguimiento psicopedagógico. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | ATEDA es una aplicación web de alerta temprana orientada a apoyar a psicopedagogos y psicopedagogas en la identificación de estudiantes con posibles dificultades de aprendizaje. Su propósito es disminuir el tiempo que puede transcurrir entre la aparición de los primeros indicadores académicos, conductuales o de asistencia y la revisión profesional del caso. El sistema recibirá información escolar organizada mediante atributos de caracterización y variables que cambian durante la trayectoria educativa. A partir de estos datos, analizará la combinación, reiteración y evolución de los indicadores para generar cuatro niveles de alerta: azul, amarillo, naranjo y rojo. El significado de cada nivel y sus criterios de activación serán definidos mediante protocolos elaborados con orientación de profesionales de la psicopedagogía, con el fin de reducir sesgos y mantener coherencia con el contexto educativo. Cuando ATEDA genere una alerta, el psicopedagogo podrá revisar los antecedentes que la originaron y determinar la acción correspondiente. El sistema permitirá registrar si el caso debe mantenerse en observación, requiere una evaluación, inicia una intervención o necesita una derivación. Además, conservará un historial de las acciones realizadas para apoyar el seguimiento posterior del estudiante. Dirección y UTP podrán disponer de perfiles con accesos diferenciados según sus funciones y permisos. Durante el desarrollo y las pruebas se utilizarán exclusivamente información ficticia, construida para representar diferentes estudiantes y trayectorias escolares. Se incorporarán datos progresivamente para simular el transcurso del periodo académico y comprobar como evoluciona el nivel de alerta de cada caso. Esto permitirá evaluar el funcionamiento técnico del sistema sin utilizar antecedentes reales de menores de edad. La implementación de ATEDA en producción dentro de un establecimiento educacional se considera una etapa posterior y no forma parte del alcance principal del proyecto. Este escenario requeriría definir mecanismos de integración con los registros institucionales, autorizaciones, protocolos de confidencialidad, infraestructura, seguridad, capacitación y validación en condiciones reales. Aunque inicialmente se desarrollará como una aplicación independiente, ATEDA podría integrarse en el futuro como un módulo complementario de un sistema de gestión escolar. ATEDA no realizará diagnósticos ni reemplazará la evaluación del profesional. Su función será transformar los datos disponibles en alertas preventivas que faciliten la priorización, revisión y seguimiento oportuno de posibles dificultades de aprendizaje. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | ATEDA se relaciona directamente con el perfil de egreso de ingeniería informática, ya que su desarrollo requiere integrar distintas competencias adquiridas durante la carrera. La construcción del sistema implica diseñar e implementar una solución de software, elaborar un modelo de datos que permita representar la información escolar, gestionar las etapas y recursos del proyecto y realizar pruebas para comprobar el funcionamiento de sus componentes. Estas competencias serán aplicadas en la construcción de la aplicación web, el procesamiento de los indicadores, la generación de alertas y el registro del seguimiento de los casos. Además, las pruebas permitirán validar los resultados obtenidos e incorporar mejoras al sistema, asegurando que la solución responda a los objetivos definidos para el proyecto |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto nace de mi interés por relacionar la Ingeniería Informática con la psicopedagogía. Esta motivación se origina principalmente en la experiencia de mi hijo, quien fue diagnosticado con TDAH después de enfrentar diferentes dificultades académicas. También ha sido relevante el conocimiento que he adquirido mediante mi pareja, quien es psicopedagoga y me ha permitido comprender algunas necesidades y procedimientos propios de esta área. ATEDA se vincula con mis intereses profesionales en el desarrollo de software, las bases de datos y el análisis de información. Su elaboración me permitirá aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante la carrera, profundizar en nuevas tecnologías y fortalecer competencias relacionadas con el análisis, diseño, programación, gestión y evaluación de una solución informática orientada a una necesidad del ámbito educativo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - EL desarrollo de ATEDA es factible dentro de las 11 semanas del semestre, siempre que el trabajo se organice por etapas y se mantenga como alcance principal la construcción del núcleo funcional del sistema. Las horas asignadas a la asignatura son 15 aproximadamente. - Los materiales necesarios son accesibles: un computador con conexión a internet, herramientas de desarrollo que ya están instaladas, control de versiones, base de datos y datos ficticios para realizar las pruebas. - Se utilizarán principalmente tecnologías de código abierto, como HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express, MongoDB, Python, Docker y GitHub, por lo que no se requieren licencias de software de alto costo, pero si un Hosting que será financiado de forma particular. - Entre las posibles dificultades se encuentran el desarrollo individual del proyecto, el aprendizaje de tecnologías nuevas, la construcción de datos ficticios representativos y la calibración de las alertas sin generar resultados sesgados, Para enfrentar estos riesgos, se trabajará de forma progresiva, priorizando primero las funciones esenciales, realizando pruebas tempranas y revisando los criterios con apoyo profesional. La implementación con información real y la integración con plataformas escolares quedarán fuera del alcance de esta etapa, evitando que el proyecto dependa de autorizaciones o servicios externos para demostrar su funcionamiento. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar y validar el núcleo funcional de una aplicación web de alerta temprana que procese información escolar ficticia, identifique patrones asociados a posibles dificultades de aprendizaje y apoye la revisión y el seguimiento psicopedagógico. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Identificar los requerimientos, atributos, variables y criterios psicopedagógicos necesarios para el funcionamiento de ATEDA. - Diseñar la arquitectura, el modelo de datos, los perfiles de usuario y los protocolos correspondientes a los cuatro niveles de alerta. - Implementar los módulos de ingreso y procesamiento de información, generación de alertas, revisión profesional y seguimiento de casos. - Construir un conjunto de datos ficticios que represente diferentes estudiantes y trayectorias escolares para probar el funcionamiento del sistema - Calibrar los criterios de alerta mediante casos simulados y orientación de una profesional de la psicopedagogía - Ejecutar pruebas funcionales de seguridad para verificar los resultados, detectar errores e incorporar mejoras al sistema. - Documentar el funcionamiento, los resultados, las limitaciones y las condiciones necesarias para una futura implementación en un establecimiento educacional. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Para desarrollar ATEDA se utilizará un enfoque iterativo e incremental, construyendo el sistema mediante módulos funcionales que serán probados y mejorados progresivamente. El alcance del proyecto se organizará mediante una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), dividiendo los entregables principales en paquetes de trabajo y actividades controlables. El EDT considerará las etapas de análisis de requerimientos, diseño de arquitectura y datos, definición de protocolos de alerta, desarrollo de la aplicación, construcción de datos ficticios, calibración, pruebas y documentación. Las tareas se gestionarán mediante un tablero Kanban y se utilizará GitHub para el control de versiones y registros del avance. Debido a que el proyecto será desarrollado individualmente, asumiré las funciones de planificación, análisis, diseño, programación, modelamiento de datos, pruebas y detectar oportunamente posibles retrasos o dificultades.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y planificación | Requerimientos funcionales y no funcionales, alcance, usuarios, variables, riesgos, EDT y planificación del proyecto. | Demuestra la definición del problema y la organización del trabajo antes de iniciar el desarrollo |
| Avance | Diseño técnico y prototipo | Arquitectura de software, modelo de datos, perfiles de usuario, flujos principales y prototipo de interfaces. | Permite verificar que el diseño responde a los requerimientos establecidos para ATEDA |
| Avance | Incremento funcional y registro de desarrollo | Primera versión operativa de los módulos prioritarios, acompañada del código almacenado y GitHub y del registro de pruebas preliminares | Evidencia el progreso técnico, la aplicación del enfoque incremental y la trazabilidad del desarrollo |
| Final | Aplicación web funcional ATEDA | Versión funcional probada con datos ficticios, capaz de procesar indicadores, generar alertas y registrar el seguimiento de los casos | Demuestra el cumplimiento del objetivo general y la integración de los componentes principales del sistema |
| Final | Informe de calibración, pruebas y documentación | Casos ficticios, protocolos de alerta, resultados esperados y obtenidos, pruebas realizadas, correcciones, limitaciones, manual de uso y mejoras futuras. | Permite validar el funcionamiento de ATEDA, documentar los resultados y facilitar su comprensión y continuidad |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del proyecto | Delimitar el problema, alcance, objetivos, usuarios, restricciones y funciones principales de ATEDA | Guía APT, rúbrica y antecedentes del proyecto | 7 días | Benjamin Tapia | Se deberá evitar que el alcance supere el tiempo disponible |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y elaboración de la EDT | Dividir el proyecto en entregables, paquetes de trabajo, actividades e hitos | EDT, Kanban, GitHub y carta Gantt | 7 días | Benjamin Tapia | La planificación podrá ajustarse de acuerdo con los avances obtenidos |
| Construir modelos de datos | Diseño técnico del sistema | Diseñar la arquitectura, el modelo de datos, los perfiles de usuario y los flujos principales | Herramientas de diagramación, MongoDB y prototipos | 14 días | Benjamin Tapia | MongoDB representa una tecnología nueva que requerirá estudio y pruebas iniciales |
| Desarrollar una solución de software | Definición de protocolos y datos ficticios | Determinar atributos, variables y criterios preliminares de las alertas, además de construir los casos ficticios | Orientación psicopedagógica, planillas y Python | 14 días | Benjamin Tapia | Los criterios deberán revisarse para reducir sesgos y evitar interpretaciones diagnósticas |
| Desarrollar una solución de software | Construcción de la aplicación base | Implementar la interfaz, el servidor, la autenticación y los perfiles de usuario | HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express y GitHub | 21 días | Benjamin Tapia | Se priorizarán primero las funciones necesarias para demostrar el flujo principal |
| Construir modelos de datos | Implementación de carga y procesamiento | Implementar el registro de estudiantes ficticios, carga de datos, validación y almacenamiento de variables | MongoDB, Node.js, archivos estructurados y datos ficticios | 21 días | Benjamin Tapia | Se deberán controlar registros incompletos, duplicados o con formatos incorrectos |
| Desarrollar una solución de software | Implementación de alertas y seguimiento | Programar los cuatro niveles de alerta, visualización de antecedentes y registro del seguimiento profesional | JavaScript, Python, Node.js y MongoDB | 28 días | Benjamin Tapia | La precisión inicial dependerá de la calidad de los protocolos y casos simulados |
| Realizar pruebas de certificación | Calibración y pruebas | Aplicar casos ficticios, comparar resultados, ajustar criterios y ejecutar pruebas funcionales y de seguridad | Plan de pruebas, juicio experto, datos ficticios y Docker | 28 días | Benjamin Tapia | Se priorizará la corrección de errores que afecten el flujo principal del sistema |
| Gestionar y desarrollar soluciones | Despliegue y documentación | Preparar la versión demostrable, manual de uso, documentación técnica, informe y presentación final | Hosting, Docker, GitHub y herramientas de documentación | 21 días | Benjamin Tapia | Se mantendrá una alternativa de ejecución local si el despliegue presenta dificultades. |

8. Carta Gantt

|  | Fase | Fase - 1 |  | Fase - 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase - 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |  | S11 |
| 1 | Definición de proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Planificación y elaboración de la EDT | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Diseño técnico del sistema |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Definición de protocolos y casos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Construcción de la aplicación base |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Carga, validación y almacenamiento |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 7 | Motor de alertas y seguimiento |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 8 | Calibración y pruebas |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| 9 | Despliegue, documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Conclusión

ATEDA es la convergencia entre la informática y la psicopedagogía. Ayuda a solucionar un problema concreto en la educación chilena: La identificación temprana de estudiantes con posibles dificultades del aprendizaje.

Bajo ningún punto de vista pretende reemplazar el criterio profesional de quienes tienen la facultad de diagnosticar trastornos del neurodesarrollo. Su función es centralizar y procesar antecedentes escolares para entregar una alerta que oriente y ayude a profesionales de la educación entregándole herramientas de seguimiento, de análisis y de acción temprana.

Por que una alerta no es una conclusión, es una oportunidad para enfocarnos en un caso y actuar a tiempo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.